Приложение 1

График выполнения работ по бурению скважин под анодные заземлители

| № п/п | Наименование объекта | Количество пог. м. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Белгород ТИЗИС | 60 | до 01.08.2018 |
| 2. | с. Никольское ул. Советская 115 | 60 | до 01.09.2018 |
| 3. | г. Белгород ул. Некрасова школа № 2 | 15 | до 01.08.2018 |
| 4. | г. Белгород ул. Энергомашевская | 60 | до 01.08.2018 |
| 5. | с. Болдыревка | 60 | до 01.07.2018 |
| 6. | г. Белгород ул. Садовая 1А | 15 | до 30.09.2018 |
| 7. | г. Белгород ТЭЦ ГРП | 60 | до 01.07.2018 |
| 8. | г. Белгород пр. Б. Хмельницкого 144 | 60 | до 01.07.2018 |
| 9. | г. Белгород ул. Коммунистическая 132 | 15 | до 01.09.2018 |
| 10. | с. Отрадное | 60 | до 01.09.2018 |
| 11. | г. Белгород ул. Чапаева 117 | 15 | до 01.09.2018 |
| 12. | г. Белгород ул. Привольная онкология | 15 | до 30.09.2018 |
| 13. | с. В. Лопань ул. Комсомольская | 60 | до 30.09.2018 |